前    言

为贯彻中央办公厅和国务院办公厅《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》和人力资源社会保障部《关于改革完善技能人才评价制度的意见》(人社部发[2019]90号)的通知，落实《园林绿化工程建设管理规定》（建成251号2017）、《园林绿化工程施工招标投标管理标准》（T/CHSLA 50001-2018）中对项目负责人的要求，提高园林工程项目负责人评价工作的质量水平，确保公平、公正、科学、便捷，激励行业人才脱颖而出，促进园林绿化行业健康发展。根据中国风景园林学会标准化技术委员会《2019年第一批团体标准制修订计划》（景园学字[2019]27号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内法规、政策和标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.能力标准；5.申报条件；6.培训要求；7.评价方式。

本标准由中国风景园林学会负责管理，由中国风景园林学会企业工作委员会负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至中国风景园林学会企业工作委员会（地址：北京市海淀区三里河路13号建筑文化中心C座6001，邮政编码：100021，邮箱：492391630@qq.com）。

本标准主编单位：中国风景园林学会企业工作委员会

本标准参编单位：重庆市园林绿化职业教育培训中心、江苏山水环境建设集团股份有限公司

本标准主要起草人员：杨忠全、姚锁平、崔荣兵、王凤霞、张卓媛

本标准主要审查人员：强健、傅卫民、金石声、李寿仁、徐洁华

目  次

1  总    则	4

2  术    语	5

3  基本规定	6

3.1一般规定	6

3.2职业能力等级	6

3.3职业能力构成	6

4  职业能力评价	8

4.1一般规定	8

4.2申请条件	8

4.3评价流程	9

4.4评价内容和指标	10

4.6评价方式	16

5  培训与继续教育	17

本标准用词说明	18

引用标准名录	19

# 1  总  则

1.0.1为指导和规范项目负责人评价工作，提高项目负责人评价工作的质量水平，确保公平、公正、科学、便捷地开展评价，激励行业人才脱颖而出，促进园林绿化行业健康发展。根据相关法律法规和政策的规定，结合园林绿化行业特点，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于园林工程项目负责人的培训及评价。

1.0.3 园林工程项目负责人的评价工作，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1 园林工程项目负责人The project manager of landscape construction

园林工程项目负责人指熟悉园林工程项目管理相关理论、方法、工具以及相关法律法规知识、掌握园林工程相关专业技能，能够对园林工程项目进行全过程管理的专业人员。

2.0.2 职业能力评价occupational ability evaluation

指相关部门及团体组织认定的评价机构，按照相关评价标准，对从业人员理论知识和技能水平进行客观、公正、科学规范的考核与认证。

2.0.3 理论知识theoretical knowledge

本职业从业人员应具备的、与职业活动要求密切相关的知识体系，包括：综合知识和专业知识两部分。

2.0.4 基础知识comprehensive knowledge

基础知识主要包括工程经济、工程法规、项目管理三方面内容。

2.0.5 专业知识professional knowledge

专业知识主要包括园林绿化工程技术、施工管理要求、相关法规与标准三方面内容。

2.0.6 工作技能ability to work

本职业从业人员通过学习而掌握的满足本职业要求的工作能力。

2.0.7 职业能力occupational ability

在职业活动范围内，从业人员需要掌握的知识和技能。

# 3  基本规定

## 3.1一般规定

3.1.1 园林绿化从业人员自愿参与评价，评价结果与中国风景园林学会团体标准《园林绿化工程施工招标投标管理标准》接轨，可作为企业用人和招投标市场考察企业能力的参考依据。

3.1.2 园林工程项目负责人必须遵纪守法，依规办事；爱岗敬业，忠实尽责；团结合作，廉洁奉公；诚信为本，严守合同；追求优质，保障安全。

## 3.2职业能力等级

3.2.1 园林工程项目负责人能力等级由低到高可分为：项目负责人和高级项目负责人。

3.2.2 各级别的从业人员只能从事相应的等级所规定的工作内容。低级别者不得从事高级别的工作。

## 3.3职业能力构成

3.3.1园林工程项目负责人的职业能力可分为理论知识和工作技能两部分。

3.3.2理论知识包括项目管理知识和园林技术知识两部分，应分别包括下列内容：

1 项目管理知识：主要包括工程经济、工程法规、项目管理三方面内容。综合知识大纲见附录一。

2 园林技术知识：包括园林工程技术、相关标准两方面内容。专业知识大纲见附录二。

3.3.3工作能力包括园林工程项目全过程中的管理能力。

# 4  职业能力评价

## 4.1一般规定

4.1.1 从业人员申请园林工程项目负责人能力评价，年龄不得超过65周岁。

4.1.2 园林工程项目负责人能力评价应全国统一组织，统一教材，统一标准、统一考试、统一发证。

## 4.2申请条件

4.2.1 园林行业从业人员申报项目负责人的培训考核，应符合下列条件之一：

1 园林、园艺、植保、林业专业从业人员：

1）取得中专、中技学历，从事园林工程项目施工、养护或者管理工作满5年；

2）取得大专、高职学历，从事园林工程项目施工、养护或者管理工作满4年；

3）取得本科及以上学历，从事园林工程项目施工、养护或者管理工作满2年。

2 非园林、园艺、植保、林业专业从业人员：

1）取得中专、中技学历，从事园林工程项目施工、养护或者管理工作满7年；

2）取得大专、高职学历，从事园林工程项目施工、养护或者管理工作满6年；

3）取得本科及以上学历，从事园林工程项目施工、养护或者管理工作满4年。

3 免考和部分免考申请证书条件：

1）全部免考条件

已经取得一级或二级建造师职业资格证书，并且取得园林、园艺、林业、植保高级技术职称，从事园林行业相关工作时间满8年的从业人员，可向本省风景园林行业协会或学会人才评价委员会提出申请，由省级人才评价委员会初审后，提交中国风景园林学会审定,并公示１５天无异议后，由中国风景园林学会颁发“园林工程项目负责人”人才评价证书。

2）部分免考条件

已经取得建造师、监理工程师证书的非园林、园艺、植保、林业专业从业人员,从业满８年的可以免“项目管理知识”的考试、但是应当参加“园林技术知识”的考试。

4.2.2 园林行业从业人员，申报高级项目负责人的培训考核，应符合下列条件之一：

1. 取得“园林工程项目负责人”证书后从事园林施工、养护或者管理工作满5年，具有园林、园艺、植保、林业高级技术职称，近5年内主持3个造价1000万元（含）以上，或者1个造价5000万元（含）以上综合性园林绿化工程项目，或者在近5年获得过省级以上优秀园林工程项目奖项的。

2 除以上人员外，取得“园林工程项目负责人”证书后，从事园林工程项目管理工作满7年，并且7年内主持4个造价1000万元（含）以上，或者2个造价5000万元综合性园林绿化工程项目，或者在近5年获得过省级（含省级）以上优秀园林工程项目奖项的人员。

## 4.3评价流程和方式

4.3.1 园林工程项目负责人评价应包括下列流程：

1 成立人才评价委员会和专家委员会

2 制定人才评价工作方案

3 组织人才评价（考、培分离）

4 形成评价结果

4.3.2 中国风景园林学会负责成立人才评价委员会，负责推动园林工程项目负责人人才评价各项工作：负责制定人才评价工作方案；

负责教材编印、考试题库建设、考试系统建设；负责对经培训考试合格和免考人员的最终审核批准；负责高级项目负责人考核结果的审批；负责统一发证；负责证书的后续管理工作和组织继续教育。

4.3.3 各省级风景园林协会或学会成立人才评价委员会，负责组织培训工作；负责项目负责人考试申报人资格和免考人资格的初审；负责组织高级项目负责人的答辩考核；负责具体落实已经取得能力证书人员的继续教育；负责对于违反能力证书管理规定人员提出处理意见。

4.3.4 人才评价委员会下设专家委员会。中国风景园林学会人才评价专家委员会负责审核评定教材和考试题库；负责相关专业工作的咨询。省级专家委员会负责审核推荐符合申报园林工程项目负责人参考、免考条件人员；负责参加对申报高级项目负责人评价的现场考核答辩工作。

4.3.5 园林工程项目负责人评价方式：

采用计算机考试的方式。考试合格者，由中国风景园林学会颁发“园林工程项目负责人”人才评价证书。

4.3.6 高级园林工程项目负责人评价方式：

申报园林工程高级项目负责人证书的，由各省级风景园林协会或学会人才评价委员会初审和组织答辩考核，考核通过后，由各省级风景园林协会或学会人才评价委员会上报中国风景园林学会审定，经过15天的公示无异议后，颁发“园林工程高级项目负责人”人才评价证书。

## 4.4评价内容和指标

4.4.1 园林工程项目负责人评价内容应按照本标准3.3进行确定，突出考量实际职业能力。

4.4.2 园林工程项目负责人能力评价指标应符合表4.4.2的要求。

表4.4.2项目负责人能力标准表

| 工作阶段 | 工 作 内 容 | 能 力 要 求 | 相 关 知 识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程招投标 | （一）应标 | 能够对招标文件进行合理分析，确定投标策略，能够组织编制和审核投标文件 | 园林工程招投标相关法律法规和技术标准 项目经济测算知识 |
|  | （二）现场踏勘 | 能够判断项目施工现场及周边环境条件对项目可能产生的各种影响，能确定主要影响因子。确定重点难点，并提出合理化建议 | 施工技术规范 竣工验收规范 |
|  | （三）项目分析及可操作性研究 | 可根据项目实际情况，确定重点难点，能提出合理化建议及项目风险定性定量建议，供公司进行决策 | 施工风险相关知识 2、项目评价知识 3、投资决策知识 |
| 施工准备 | （一）组建项目部 | 1、能够合理搭建项目部组织架构，配备满足项目施工要求的相应人员，建立科学的管理制度 2、能够进行合理的职责分工，建立完善的考核、培训和奖惩制度 3、选择合适的办公地点 | 1、人力资源知识 2、组织机构建立知识 3、团队绩效管理知识 |
|  | （二）研究合同及相关资料 | １、熟悉合同，明确开工及竣工日期，明确本项目质量、进度、安全管理要求。 ２、熟悉施工图纸及有关施工、设计要求的质量标准和规范。 | １、合同法及有关法律知识 ２、施工技术规范和 竣工验收规范 |
|  | （三）主持图纸会审、审定施工组织总设计、签定各项安全管理协议。 | １、了解项目现场情况，熟悉施工图纸及设计意图。 ２、能够核查施工总平面布置、施工方案和施工方法 ３、能够核查施工计划和施工网络 ４、能够核查具体工程量 ５、能够核查材料和机械设备的供应计划 | １、施工设计规范 ２、施工质量标准 ３、施工组织知识 ４、施工进度知识 ５、资源配备知识 ６、工程项目施工人员安全指导手册 |
|  | （四）组织编制项目施工管理规划及专项施工方案 | 能够组织人员进行项目目标分解，制定阶段性目标和总体控制计划 | 1、施工关键节点把控知识 2、目标管理知识 3、WBS任务分解知识 |
|  | （五）参与施工队伍及材料商、机械设备的确定，组织人员进行施工现场规划部署 | １、能够根据项目特点和施工要求，确定满足施工质量、进度和工期的施工队伍及材料供应商 ２、能够核查生活区搭设、临时道路和临水临电布置、场外交通部署 ３、能及时与业主、设计、监理、总包建立联系。 | １、掌握施工技术知识 ２、掌握劳务分包法律法规知识 ３、各种施工材料特性（土建、园林、水电） ４了解各种施工用机械、设备 ５、现场开工条件知识 |
|  | （六）组织编写开工报告 | １、组织编写开工报告 ２、检查、指导生产经理落实开工各项条件和协调开工前期公司应完成的各种任务。 | 1、施工准备相关知识 2、施工流程知识 |
| 施工管理 | （一）施工进场安排，按批复的施工组织设计组织施工 | １、能制定各项科学管理办法，按批复的施工组织设计组织进场施工， ２、能对施工用资料、材料、机械和人员进行有效调配以满足施工要求 ３、能对项目进行总协调管理，对质量、进度、成本及安全文明施工进行严格控制 ４、能及时协调各方关系，召开项目会议解决施工中出现的问题 ５、能根据合同要求，审定和编制各种计划和报告 ６、熟悉项目各种施工材料的特性和生产要求（包括土建、园林植物、水电和其他材料） | 1、全面管理制度体系建立知识 2、动态控制知识 3、工期、质量、安全、成本、环境保护、文明施工等目标控高效施工组织知识 |
|  | （二）工程进度控制 | 1、能根据合同要求和总的进度计划，组织制定各分部分项施工进度计划 2、能根据现场情况和工期要求，及时合理调配人、材、机以满足进度要求 ３、能够进行动态控制，采用新方法、新技术、新工艺指导保施工，提高工作效率，以保障工期。 ４、能够调动一切积极因素，建立完整的进度保障体系 | 1、全面管理制度体系建立知识 2、动态控制知识 3、工期、质量、安全、成本、环境保护、文明施工等目标控制知识 |
|  | （三）工程质量控制 | 1、熟悉有关施工质量标准和规范，掌握施工所需各种施工方法，特别是新技术、新材料、新工艺。 ２、明确设计意图和图纸要求，清楚合同对项目质量的规定。 ３、掌握PDCA工程质量管理模式，能根据合同要求，制定完整的质量管理办法和质量控制措施，质量管理目标责任到人。 ４、能了解关键环节和把住关键工序，能跟踪和监督好材料生产、加工（包括硬质景观材料、软质景观材料、水电和其他材料）确保施工范围的施工质量达到合同要求。 ５、能够及时处理好工程变更和洽商。 ６、能够组建满足项目质量要求的技术、管理人员和施工队伍。 | 《工程质量验收》 《建设工程管理规范》 《城市园林绿化工程施工及验收规范》 《城市园林绿化用植物材料木本苗》 《城市园林绿化养护管理标准》 《城市绿地设计规范》 《公园设计规范》 1、合同管理知识 2、工程签证知识 3、索赔知识 4、谈判策略知识 |
|  | （四）现场安全管理 | 1、了解有关项目安全管理的法律、法规要求。 ２、能够组织制定施工现场的安全管理目标和完善的安全管理制度以及安全保障措施。 ３、能够组织编制事故处理预案，及时进行事故的调查与处理，给出事故报告 | 1、安全生产责任制知识 2、安全管理知识 3、安全施工常识 4、安全施工措施 5、事故预案与处理知识 |
|  | （五）工程成本控制 | １、熟悉工程造价有关规定和要求。 ２、了解公司项目目标成本要求，清楚项目施工任务量。 ３、能根据目标成本制定人、材、机的成本控制计划和控制措施。 ４、能够建立有效的、全覆盖的成本管理制度，责任到人，杜绝材料浪费，窝工怠工，严格验收管理，杜绝不合格产品和不合格项的出现，以及减少返工返修。 ５、能严格现场管理，及时办理变更、洽商和处理各种成本索赔（包括业主、总包、分包及材料商等）。 ６、能建立成本意识，减少各种项目开支，按照合同规定及时向业主办理工程回款和工程结算。 | 园林工程造价定额 成本费用组成知识 经济管理知识 |
|  | （六）施工合同管理 | １、 能够重视合同管理，清楚合同管理是项目管理的重要内容之一，是确保项目正常实施的重要保障。 ２、清楚合同管理是贯穿到项目管理的全过程。 ３、清楚合同规定的工期和质量要求，理解合同中专用条款的含义，并能制定相应的制度和措施，确保合同要求（甲乙方的权益）得以保障。 | 《合同法》 《建设工程项目管理规范》 1、资料完备知识 2、档案管理知识 3、资料归档知识 |
| 竣工验收及项目结算 | （一）竣工验收 | １、能确保项目施工在合同规定的时间内完成，整个施工过程中的施工资料齐全有效，规范 ２、能掌握竣工验收的有关要求，能组织竣工验收前的自检。 ３、能确保竣工验收工作符合验收程序，竣工验收资料符合合同要求，满足项目结算需要。 ４、能根据合同要求组织编写竣工验收报告。 | 《城市园林绿化工程施工及验收规范》 1、管线、设备试运行知识 2、闭水试验等知识 |
|  | （二）竣工资料整理 | １、能够根据合同、施工技术要求、施工验收规范，整理、编写竣工资料， ２、根据施工图纸、变更洽商和施工技术规范完成项目竣工图的编制。 ３、按相关规定和合同要求完成竣工资料的移交。 | 《建设工程项目管理规范》 1、竣工资料内容 2、竣工总结知识 |
|  | （三）项目施工总结 | １、对施工各项计划目标，能够用数据进行分析，实事求是地进行技术方面、经济方面和管理方面的施工总结，形成报告上报公司。 ２、能够进行项目实际成本分析，为公司与业主结算提供参考。 | 创建模式化管理知识 |
| 管理养护 | （一）项目移交 | 能够根据合同要求办理项目移交，并办理完善的相关手续。 | 《建设工程项目管理规范》 |
|  | （二）项目后期养护管理 | １、清楚合同规定的养护管理责任和要求。 ２、能根据项目情况和养护规范，编制养护管理方案。 ３、能根据养护要求，配置满足养护需要的养护人员和其他一切物资、设备，使养护工作达到质量标准。 | １、《城市园林绿化工程施工及验收规范》 ２、《城市园林绿化养护管理标准》 |

# 5  培训与继续教育

5.0.1 园林工程项目负责人能力评价前应参加相应的培训。

5.0.2 人才评价与日常培训严格分开。培训工作旨在发挥多元渠道作用，提升从业人员技术管理能力和专业知识水平。

5.0.3 项目负责人不少于90标准学时（其中集中授课应不少于48标准学时）；高级项目负责人不少于120标准学时（其中集中授课应不少于16标准学时）。

5.0.4 培训教师应当具备系统的园林工程项目管理知识和经济、技术知识，从事施工管理８年以上，并具有良好的知识传授能力。同时还应具有高级项目负责人评价证书或园林相关专业副高以上（含副高）专业技术职称；培训高级项目负责人的教师，应从事项目管理１０年以上，具有高级项目负责人评价证书或园林相关专业正高技术职称。5.0.5 能力评价证书有效期三年，到期应进行相关继续教育。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《园林绿化工程施工招标投标管理标准》T/CHSLA 50001-2018

# Text boxes

CHSLA

中国风景园林学会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

园林工程项目负责人评价标准

Standard for The project manager of

landscape construction

（征求意见稿）

T/CHSLA×××××—××××

中国风景园林学会团体标准

ICS

P